# Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy  Grabów n/Pilicą

Nr XXXIV/161/09 z dnia 29.12.2009 r.

DATKI NA INWESTYCJE W 2009 ROKU

| L.p. | Dział Rozdz. Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji zadania | Łączne nakłady na zadanie | Nakłady do 31.12.2008 roku | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW w 2009 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | OGÓŁEM | Źródła finansowania |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie | Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego | Dotacje ze środków PFOśiGW | Kredyt z Banku Ochrony środowiska | Inne źródła |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 01010 6050 | Stacja uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska | Urząd Gminy | 2008 2010 | 840 000 | 30 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010 01010 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej Grabów n/P. – Grabina – Utniki - Grabowska Wola | Urząd Gminy | 2008 2009 | 1 120 000 | 25 000 | 1 095 000 | 570 000 | 300 000 |  | 225 000 |  |  |
| 3 | 010 01010 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabów nad Pilicą oraz Czerwonka | Urząd Gminy | 2009 2011 | 1 051 000 | - | 57 000 | 57 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010 01010 6050 | Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabowie n/Pilicą | Urząd Gminy | 2009 2009 | 14 000 | - | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 600 60016 6050 | Budowa odcinka drogi gminnej - część ul. Polnej w miejscowości . Grabów n/P. | Urząd Gminy | 2008 2010 | 1 456 000 | - | 35 000 | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 600 60016 6050 | Przebudowa ul. Parkowej w miejscowości . Grabów n/P. | Urząd Gminy | 2009 2009 | 221 000 | - | 221 000 | 63 000 |  | 158 000 |  |  |  |
| 7 | 600 60016 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Budach Augustowskich | Urząd Gminy | 2009 2009 | 110 000 | - | 110 000 | 75 000 |  | 35 000 |  |  |  |
| 8 | 600 60095 6050 | Budowa parkingu przy ul. K. Pułaskiego w Grabowie n/P. | Urząd Gminy | 2009 2009 | 130 000 | - | 130 000 | 130 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 600 60095 6050 | Zakup wiat przystankowych | Urząd Gminy | 2009 2009 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 750 75023 6050 | Programy komputerowe Dla Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2009 2009 | 61 500 | - | 61 500 | 61 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | 750 75023 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | Urząd Gminy | 2009 2009 | 20 000 | - | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 754 75412 6050 | Budowa strażnicy OSP w Grabowskiej Woli | Urząd Gminy | 2008 2010 | 200 000 | 10 000 | 67 000 | 67 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 754 75412 6060 | Zakup nowego samochodu lekkiego dla OSP w Grabowie nad Pilicą | Urząd Gminy | 2009 2009 | 103 000 |  | 103 000 | 36 713 |  | 66 287 |  |  |  |
| 14 | 801 80101 6050 | Dociepl. ścian zewn. budynku oraz wymiana podłóg w korytarzach w PSP Augustów | Urząd Gminy | 2009 2009 | 111 000 | - | 111 000 | 61 000 |  | 50 000 |  |  |  |
| 15 | 900 90095 6050 | Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą | Urząd Gminy | 2009-2009 | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  | 5 462 500 | 65 000 | 2 051 500 | 1 217 213 | 300 000 | 309 287 | 225 000 |  |  |