# Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy  Grabów n/Pilicą

Nr XXII/107/08 z dnia 18.11.2008 r.

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

## NA LATA 2008-2010

| Lp. | Dział Rozdz. Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji zadania | Łączne nakłady na zadanie | Nakłady do 31.12.2007 roku | Wysokość nakładów w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Źródła finansowania |
|  |  |  |  |  |  |  | Ogółem | Ze środków własnych | Z pożyczki z WFOŚiGW | Z dotacji z budżetu Wojewódz-twa Mazo-wieckiego | Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Śro-dowiska i Gospodarki Wodnej | Ogółem | Ze środków własnych | Z pożyczki z WFOŚiGW | Z pozosta-łych źródeł | Ze środków własnych | Z Pozosta łych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | 010 01010 6050 | Wodociąg we wsi Kępa Niemojewska | Urząd Gminy | 2006 2010 | 1 510 000 | 118 500 | 540 000 | 40 000 | 500 000 |  |  | 500 000 | 200 000 | 300 000 |  | 351 500 |  |
| 2 | 010 01010 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy | Urząd Gminy | 2004 2010 | 4 221 200 | 37 600 | 2 048 000 | 379 000 | 1 370 000 | 50 000 | 249 000 | 1 300 000 | 300 000 |  | 1 000 000 | 835 600 |  |
| 3 | 600 60016 6050 | Uregulowanie stanu pra- wnego drogi Zwierzyniec – Koziołek | Urząd Gminy | 2001 2009 | 50 000 | 31 100 | 5 000 | 5 000 | - |  |  | 13 900 | 13 900 | - |  | - |  |
| 4 | 600 60016 6050 | Przebudowa dróg gminnych Broncin – Tomczyn Grabów n/P. ul. Polna | Urząd Gminy | 2008 2009 | 500 000 | - | 201 200 | 101 200 | - | 100 000 |  | 298 800 | 98 800 | - | 200 000 | - |  |
| 5 | 600 60016 6050 | Przebudowa ul. Parkowej w miejscowości Grabów n/P. | Urząd Gminy | 2008 2010 | 350 000 |  | 1 000 | 1 000 | - |  |  | 174 000 | 174 000 | - |  | - | 175 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 6 | 754 75412 6050 | Budowa strażnicy OSP w Grabowskiej Woli | Urząd Gminy | 2008 2010 | 200 000 | - | 10 000 | 10 000 | - |  |  | 100 000 | 50 000 | - | 50 000 | 90 000 |  |
| 7 | 801 80101 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Grabowie | Urząd Gminy | 2008 2009 | 300 000 | - | 106 800 | 76 800 | - | 30 000 |  | 193 200 | 100 000 | - | 93 200 | - |  |
|  |  | RAZEM |  |  | 7 131 200 | 187 200 | 2 912 000 | 613 000 | 1 870 000 | 180 000 | 249 000 | 2 579 900 | 936 700 | 300 000 | 1 343 200 | 1 277 100 | 175 000 |